**Администрация**

**Арчединского сельского поселения**

**Фроловского муниципального района Волгоградской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 29 марта 2019 года № 17

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды» Арчединского сельского поселения**

**Фроловского муниципального района Волгоградской области на 2019 год**

В целях содействия решению вопросов местного значения, вовлечения населения в процессы местного самоуправления, создания благоприятных условий проживания граждан, повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с абзацем 3 пункта 2 Правил предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды государственной программы Волгоградской области «Формирование современной городской среды Волгоградской области», утвержденной постановлением Администрации Волгоградской области от 31.08.2017г. № 472-п., Приказом Минстроя России от 06.04.2017г. № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта Формирование современной городской среды», администрация Арчединского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование современной городской среды Арчединского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области на 2019 год» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава Арчединского

сельского поселения М.Е.Алеулова

Приложение

к постановлению администрации

Арчединского сельского поселения

Фроловского муниципального района

Волгоградской области

от «29» марта 2019 г. № 17

**Раздел I**

**Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Арчединского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области на 2019 год»**

**Сроки и этапы реализации программы**: программа реализуется в 2019 году.

Утверждена постановлением администрации Арчединского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области от «29» марта 2019 года

№ 17 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» Арчединского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области на 2019 год».

**Раздел II**

**1. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства в Арчединском сельском поселении Фроловского муниципального района Волгоградской области**.

Благоустройство мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий муниципального образования для определения функциональных зон.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные кварталы, зоны, зеленые насаждения.

Важнейшей задачей Арчединского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках программы.

Для здорового образа жизни и физического развития детей, их занятости установка детских игровых и спортивных элементов обеспечат активный досуг, создание общедоступной среды даст дополнительные возможности для времяпровождения маломобильных групп населения. Малые архитектурные формы проекта являются необходимым аспектом благоустройства территорий муниципального образования.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» Арчединского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области на 2019 год» (далее – Программа) позволит создать новый парк культуры и отдыха как объект социальной инфраструктуры по современным стандартам.

Текущее состояние сектора благоустройства территории Арчединского сельского поселения не позволило провести инвентаризацию дворовых территорий, индивидуальных жилых домов и земельных участков в связи с отсутствием обязательств.

Дворовые территории, объекты недвижимого имущества, которые требуют благоустройства, отсутствуют. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, не проводится в связи с отсутствием обязанности её проведения.

Межведомственной комиссией не было принято решение об исключении из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы.

**2. Описание приоритетов политики в сфере благоустройства, формулировка целей и постановка задач муниципальной программы**

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территории муниципального образования, создание гармоничных и благоприятных условий проживания жителе за счет совершенствования внешнего благоустройства в рамках реализации приоритетного проекта муниципальная программа «Формирование современной комфортной среды» Арчединского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области на 2019 год», предусматривающего комплекс работ по благоустройству территории Арчединского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области.

Задачами Программы являются:

повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов, площадей и др.);

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Арчединского сельского поселения Фроловского муниципального района.

Трудовое участие заинтересованных лиц, по выполнению работ по благоустройству общественной территории, составит 5%.

В связи с отсутствием обязательств в проведении инвентаризации дворовых территорий, индивидуальных жилых домов инвентаризация недвижимого имущества не проводилась.

**3. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы, характеристика вклада городского округа в достижение результатов Приоритетного проекта**

В рамках реализации Программы планируется благоустройство территории общего пользования Арчединского сельского поселения Фроловского муниципального района, что позволит благоустроить облик, улучшить экологическую обстановку, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей Арчединского сельского поселения Фроловского муниципального района. При этом количество и доля благоустроенных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и др.) увеличивается, тем самым сокращается общая потребность в благоустройстве территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и др.)

В ходе выполнения Программы целевыми индикаторами и показателями достижения целей и решения задач определены:

- количество благоустроенных территорий общего пользования;

- площадь благоустроенных территорий общего пользования;

- доля площади благоустроенных территорий общего пользования.

Реализация Программы позволит выполнить благоустройство не менее 1 территории общего пользования.

Перечень целевых показателей Программы представлен в приложении 2 к муниципальной Программе.

**4. Объем средств, необходимых на реализацию программы за счет всех источников финансирования на 2019 год.**

Общий объем финансирования Программы на 2019 составит 3333,4 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 3000,0 тыс. рублей,

средства местного бюджета – 333,4 тыс. рублей,

внебюджетные средства - 0 тыс. рублей

В качестве основных мер государственной поддержки реализации мероприятий по благоустройству территории Волгоградской области предполагается предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных программ формирования современной комфортной среды.

В случае получения субсидии с участием федерального бюджета   предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ :

- не позднее 1 июля года предоставления субсидии для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий.

В случае обжалования действий (бездействий) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, срок заключения соглашения продлевается на срок указанного обжалования.

Ресурсное обеспечение Программы представлено в приложении 4 к муниципальной программе.

План реализации Программы представлен в приложении 5 к муниципальной программе.

**5. Сроки реализации программы**

Подпрограмма реализуется в 2019 году в один этап.

**6. Обобщенная характеристика основных мероприятий программы**

Основным мероприятием программы является реализация приоритетного проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды» Арчединское сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области на 2019 год», которое включает в себя следующие мероприятия:

благоустройство общественной территории Арчединского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области, п. Образцы, с учетом обеспечения доступности данных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Перечень мероприятий программы представлен в приложении 3 к муниципальной программе.

**Раздел III**

Приложение 1

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Формирование современной городской среды» Арчединского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области на 2019 год».

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Арчединского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области |
| Участники Программы | Администрация Арчединского сельского поселения Фроловского муниципального района |
| Программы, в том числе федеральные целевые программы | в рамках исполнения государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» основного мероприятия Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России» |
| Цели и задачи проекта  ( программы) | Создание в Арчединском сельском поселении парковой территории для разнообразного отдыха, благоустройство памятных мест.  - Благоустройство территории административного центра Арчединского сельского поселения (п. Образцы) для создания гармоничных и благоприятных условий проживания жителей за счет совершенствования внешнего благоустройства, объединяющей в себе зоны: культурно – массовую, спортивную, детскую, духовно – просветительскую (затрагивающую семейный очаг и единство национальностей), патриотическую.  - Организация и создание памятного знака погибшим героям Великой Отечественной войны.  - Организация мест активного и пассивного, тихого, коллективного и индивидуального и семейного отдыха.  - Формирование интерактивного пространства, предоставляющего возможность помимо ежедневного отдыха проводить и массовые мероприятия и межпоселенческие праздники.  - Обязательное формирование пешеходно – дорожной сети.  - Сохранение традиций парковой территории п. Образцы, Фроловского района, Волгоградской области |
| Целевые индикаторы и показатели программы | количество благоустроенных территорий общего пользования;  площадь благоустроенных территорий общего пользования;  доля площади благоустроенных территорий общего пользования. |
| Срок реализации Программы | 2019г |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования программы на 2019 год составит 3333,4 тыс. рублей, в т.ч. средства областного бюджета - 3000,0 тыс. рублей,  средства местного бюджета -333,4 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | * Формирование общедоступной среды для отдыха всех категорий населения, включая маломобильные группы. * Воспитание патриотизма. * Создание среды, способствующей воспитанию толерантного отношения различных возрастных категорий, поддерживающей семейные традиции и здоровый образ жизни. |

Приложение 2

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной городской среды» Арчединского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области на 2019 год».

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | | Наименование показателя (индикатора) | | Единица измерения | | Значения показателей | |
| 2019 | |
| 1 | | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | | Ед. | | 1 | |
| 2 | | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | | кв.м. | | 5378,8 | |
| 3 | | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | | Проценты | | 100 | |
| 4 | | Выполнение работ по благоустройству, предусмотренных муниципальными контрактами на 2019 год не позднее 31.12.2019 года в полном объеме | | Проценты | | 100 | |

Приложение № 3

ПЕРЕЧЕНЬ

Основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды» Арчединского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области на 2019 год».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации |
| Начала реализации | Окончания реализации |
| Реализация проекта «Проект благоустройства п. Образцы Фроловского муниципального района» | Администрация Арчединского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области | Март  2019 год | Ноябрь 2019 год | -улучшение эстетического вида территории поселения;  - создание комфортных условий для всех категорий населения и гостей сельского поселения, включая маломобильные группы;  - увеличение площади зеленых насаждений на территории поселения;  - улучшение экологической обстановки на территории поселения. | благоустройство |

Приложение 4

Ресурсное обеспечение

реализации Муниципальной программы «Формирование современной городской среды» Арчединского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области на 2019 год».

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, подпрограммы | Год реализации | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы, подпрограммы | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) | | | | |
| всего | в том числе | | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» Арчединского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области на 2019 год». | 2019 год | Администрация Арчединского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области | 3333,4 рублей | 0 | 3000,0 тыс.рублей | 333,4 тыс. рублей | 0 |

Приложение № 5

План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» Арчединского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области на 2019 год».

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | |
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| Контрольное событие № 1 |  |  |  | Май |  |  |
| Контрольное событие №2 |  |  |  |  | Август |  |
| Контрольное событие №3 |  |  |  |  |  | Декабрь |

Приложение 6

Перечень территорий общего пользования

Арчединского сельского поселения Фроловского муниципального района

Волгоградской области включенных в Программу на 2019 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Месторасположение | Площадь территории | Виды работ |
| 1 | 403514, Волгоградская область Фроловский район, п. Образцы (площадь около здания Администрации Арчединского сельского поселения, 1008) | 5378,8 кв.м | благоустройство |